**“信科物语”校园网BBS论坛**

**项目需求变更申请**

**V1.0**

**2020/10/16**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | “信科物语”校园网BBS论坛 |
| **开发商** | 北京信息科技大学没有对象开发组 |
| **变更提出部门** | 北京信息科技大学没有对象团队 |
| **变更提出人** | 用户组李爽 |
| **变更申请时间** | 2020-10-16 |
| **变更审核领导** | 冯天佑、许皓、孙竟洋 |
| **变更个数** | 1 |
| **相关文档** | 《“信科物语”-软件需求规格说明书v1.2》  《“信科物语”-软件需求规格说明书v2.0》  《“信科物语”-用户需求报告V3.0》  《“信科物语”-软件设计规格说明书v1.0》  《软件需求构思及描述v2.0》  《“信科物语”-项目计划v1.1》 |

1. **变更总体概况**
2. 需求变更涉及范围（功能模块-功能点）
3. 需求变更原因
4. **变更记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **记录序号** | 20201017-1 | **功能模块** | 账户基础功能 |
| **提出人** | 李爽 | **提出原因** | 角色还有校外人员 |
| **变更原因** | 需求新增 | **变更类型** | 修改 |
| **工作量** | 1工作日 | **审核状态** |  |
| **重要程度** | 对于系统的用户范围有一定影响，对于帖文的发布有一定影响 | | |
| **原需求** | 用户角色：在校师生、毕业生 | | |
| **新需求** | 用户角色：在校师生、毕业生、其他相关人员 | | |
| **项目经理意见** |  | | |
| **项目负责人意见** |  | | |
| **变更评审** | 对进度的影响：无 | | |
| 对成本的影响：极小（数据库） | | |
| 对质量的影响：不影响 | | |
| 变更风险评估:增加了一定的系统风险 | | |
| **技术评审结论** |  | | |
| **OMG意见** |  | | |
| **评审人** | **冯天佑、孙竟洋** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **记录序号** | **20201017-2** | **功能模块** |  |
| **提出人** |  | **提出原因** |  |
| **变更原因** |  | **变更类型** |  |
| **工作量** |  | **审核状态** |  |
| **重要程度** |  | | |
| **原需求** |  | | |
| **新需求** |  | | |
| **项目经理意见** |  | | |
| **项目负责人意见** |  | | |
| **变更评审** | **对进度的影响** | | |
| **对成本的影响** | | |
| **对质量的影响** | | |
| **变更风险评估** | | |
| **技术评审结论** |  | | |
| **OMG意见** |  | | |
| **评审人** |  | | |

注:

对应需求规格说明书，对应每个需求点变更都作为一个记录，记录序号采用“提出时间+流水号”形式

变更记录中，“变更原因、变更类型、审核状态、重要程度”对应的值只要选择一项即可。